🍽️ Red Social Gastronómica con IA Guía de Desarrollo Ágil · Roadmap · Documentación TFG · Stack MERN + PWA · 2024-2025

1. Roadmap General del Proyecto Visión completa de todas las fases — empezando por el Frontend

El proyecto se divide en 7 fases secuenciales. Dado que quieres empezar por el frontend, las tres primeras fases se centran exclusivamente en construir la interfaz de usuario. El backend y la integración vienen después, lo que te permite validar visualmente el diseño antes de añadir la lógica de negocio.

| Fase; Semanas; Tipo; Entregable. |
| --- |
| Fase 0: Setup del Proyecto | Sem 1 | ⚙️ Setup | Repo, estructura de carpetas, ESLint, CI/CD básico |
| Fase 1: Autenticación (FE) | Sem 2-3 | 🎨 Frontend | Landing, Login, Registro, OAuth con NextAuth |
| Fase 2: Core UI — Recetas (FE) | Sem 4-6 | 🎨 Frontend | Home, feed, detail view, crear receta, buscar |
| Fase 3: Features Avanzadas (FE) | Sem 7-9 | 🎨 Frontend | Despensa, Chat IA, Grupos, Perfil, Ajustes |
| Fase 4: Backend — API REST | Sem 10-12 | 🔧 Backend | Express API, MongoDB, autenticación, todos los endpoints |
| Fase 5: Integración Frontend↔Backend | Sem 13-14 | 🔗 Integración | Conectar Axios/TanStack Query al API real, JWT flow |
| Fase 6: APIs Externas + PWA | Sem 15-16 | 🔗 Integración | Gemini, Edamam, Cloudinary, Service Worker, deploy |
| Fase 7: QA, Pulido y Documentación | Sem 17-18 | 🔜 Pendiente | Tests, performance, memoria TFG, presentación |

| 💡 | Consejo: Las fases 1-3 usan datos mock (JSON estáticos o MSW). Esto te permite avanzar rápido con la UI sin depender del backend. Solo en la Fase 5 conectas todo. |
| --- | --- |

## 1.1 Pantallas del Wireframe → Fase de Desarrollo

| Pantalla (Wireframe) | Fase | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | Fase 1 (Auth) | Sprint 1 |
| Registro / Inicio de Sesión | Fase 1 (Auth) | Sprint 1 |
| Home / Feed | Fase 2 (Core) | Sprint 3 |
| Vista Detalle Receta | Fase 2 (Core) | Sprint 3 |
| Crear / Nuevo Post (Receta) | Fase 2 (Core) | Sprint 4 |
| Despensa | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 6 |
| Chat IA | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 6 |
| Vista Grupo | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 7 |
| Perfil + Recetas Guardadas | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 7 |
| Ajustes | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 8 |
| Help / Preguntas | Fase 3 (Avanzado) | Sprint 8 |

2. Épicas, Historias de Usuario y Sprints Descomposición ágil del proyecto completo

Las épicas agrupan funcionalidades relacionadas. Cada épica se divide en historias de usuario que se asignan a sprints de 2 semanas. Los puntos de historia siguen la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

## 2.1 Resumen de Épicas

| ID | Épica | Descripción | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Autenticación | Registro, login, OAuth, sesiones y perfil básico | 1-2 |
| E2 | Recetas | CRUD completo, búsqueda, filtros, detalle, fork | 3-4 |
| E3 | Nutrición | Integración Edamam, cálculo automático, info nutricional | 4-5 |
| E4 | Despensa | Inventario personal, añadir/quitar, caducidades | 5-6 |
| E5 | Chat IA | Asistente Gemini con contexto de despensa | 6 |
| E6 | Social | Grupos, seguir usuarios, notificaciones, likes | 7 |
| E7 | PWA + UX | Modo manos libres, offline, instalación, animaciones | 8 |
| E8 | Backend API | Express, MongoDB, Redis, todos los endpoints | 9-12 |
| E9 | Integración | Conectar FE real, Cloudinary, Resend, deploy | 13-15 |

## 2.2 Sprints Detallados — Fase Frontend (Sprints 1-8)

| Sprint 1: Setup + Autenticación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación | Épica |
| Como usuario, quiero registrarme con email y contraseña para acceder a la app. | Formulario valida en tiempo real con Zod. Feedback claro de errores. | 5 pts | E1 Auth |
| Como usuario, quiero iniciar sesión con Google para acceder rápido. | Botón OAuth visible. Redirige correctamente. Token guardado en Zustand. | 3 pts | E1 Auth |
| Como usuario, quiero ver la landing page antes de registrarme para entender la app. | Página con hero, CTA, 3 features. Responsive. Animada con Framer Motion. | 3 pts | E1 Auth |
| Como dev, quiero tener el proyecto configurado con ESLint, Prettier y alias de paths. | npm run lint pasa sin errores. Alias @/ funciona. Pre-commit hook activo. | 2 pts | E1 Auth |

| Sprint 2: Perfil + Navegación Global |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación | Épica |
| Como usuario, quiero editar mi perfil (nombre, foto, bio) para personalizar mi cuenta. | Upload a Cloudinary (mock). Preview en tiempo real. Guardado con feedback visual. | 5 pts | E1 Auth |
| Como usuario, quiero una barra de navegación inferior (mobile-first) para moverme por la app. | Nav visible en todas las páginas excepto landing. Iconos Lucide. Active state claro. | 3 pts | E7 PWA |
| Como usuario, quiero ver las recetas que he guardado como favoritas en mi perfil. | Grid de recetas guardadas. Estado vacío con CTA. Datos mock. | 3 pts | E2 Recetas |

| Sprint 3: Home + Feed de Recetas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación | Épica |
| Como usuario, quiero ver un feed de recetas populares al entrar a Home para inspirarme. | Cards con imagen, título, autor, likes. Scroll infinito mock. Skeleton loaders. | 8 pts | E2 Recetas |
| Como usuario, quiero buscar recetas por nombre o ingrediente para encontrar lo que busco. | Barra de búsqueda con debounce. Resultados en tiempo real. Estado vacío. | 5 pts | E2 Recetas |
| Como usuario, quiero filtrar recetas por dificultad, tiempo o tipo para afinar la búsqueda. | Drawer de filtros. Multi-selección. Badge con número de filtros activos. | 3 pts | E2 Recetas |

| Sprint 4: Detalle Receta + Crear Receta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación | Épica |
| Como usuario, quiero ver el detalle completo de una receta con pasos e ingredientes. | Imagen hero. Tabs: ingredientes/pasos/info. Botón de like y guardar. Comentarios mock. | 8 pts | E2 Recetas |
| Como usuario, quiero crear una receta con pasos e imágenes para compartirla. | Formulario multi-step. Añadir/reordenar pasos drag-and-drop. Preview antes de publicar. | 8 pts | E2 Recetas |
| Como usuario, quiero activar el Modo Manos Libres en una receta para que me lea los pasos. | Botón activa TTS. Lee paso a paso. Wake Lock activado. Controles de voz visibles. | 5 pts | E7 PWA |

## 2.3 Sprints Backend (5-8) — Resumen

| ⚠️ | Los sprints backend siguen el mismo formato. Aquí se muestra el resumen de épicas. Cada sprint tiene sus propias tablas de historias en el backlog de Linear/Jira. |
| --- | --- |

| Sprint | Épica | Historias principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 5 | E3 Nutrición + E4 Despensa FE | Info nutricional, itemDespensa, añadir/quitar, caducidades |
| Sprint 6 | E5 Chat IA + E4 Despensa | Chat Gemini mock, historial mensajes, contexto despensa |
| Sprint 7 | E6 Social | Grupos: crear/unirse/salir, seguir usuarios, notificaciones UI |
| Sprint 8 | E7 PWA + Ajustes | Service Worker, manifest, instalación, ajustes cuenta, Help |
| Sprint 9-10 | E8 Backend Auth + Recetas | Express setup, MongoDB, NextAuth backend, CRUD recetas |
| Sprint 11 | E8 Backend Social | Endpoints grupos, notificaciones, seguidores, Redis cache |
| Sprint 12 | E8 Backend AI + Despensa | Gemini API, Edamam, endpoints despensa y chat |
| Sprint 13-14 | E9 Integración | Conectar FE, Axios interceptors, TanStack Query real |
| Sprint 15 | E9 Deploy + QA | Vercel, Render, CI/CD, tests E2E básicos, documentación |

3. Herramienta Ágil Recomendada Linear — La mejor opción para un TFG individual

## 3.1 ¿Por qué Linear?

| Herramienta | ¿Para quién? | ¿Gratis? | Recomendado TFG |
| --- | --- | --- | --- |
| Linear | Dev individual / equipos pequeños | ✅ Sí (tier gratuito) | ⭐ MUY RECOMENDADO |
| GitHub Projects | Proyectos open source / integración GitHub | ✅ Sí | ✅ Buena alternativa |
| Notion | Documentación + tareas combinadas | ✅ Sí | 👍 Para documentar |
| Jira | Equipos grandes empresariales | ❌ Caro sin ser estudiante | ❌ Excesivo para TFG |
| Trello | Tareas simples sin sprints | ✅ Sí | ⚠️ Básico, sin épicas |

## 3.2 Cómo Estructurar Linear para tu TFG

- Crea un Workspace: "TFG Gastronómica"

- Crea un Project por fase: "Frontend Core", "Backend API", "Integración"

- Usa Cycles (= Sprints) de 2 semanas con fecha de inicio y fin

- Crea Labels: Frontend, Backend, Bug, Documentación, Bloqueo

- Usa Estimates en puntos de historia (Fibonacci)

- Crea Views: "Mi trabajo activo", "Backlog por épica", "Burndown del sprint"

## 3.3 Estructura de una Issue en Linear

| 📋 | Formato estándar para todas las issues. Copia esta plantilla al crear cada historia de usuario. |
| --- | --- |

Título: [E2] Como usuario, quiero ver el detalle de una receta Tipo: Historia de Usuario Épica: E2 — Recetas Sprint: Sprint 4 (Sem 7-8) Estimación: 8 puntos Prioridad: Alta Labels: Frontend ─── DESCRIPCIÓN ─────────────────────────────────────────── Como usuario autenticado, quiero ver la página de detalle de una receta para conocer ingredientes, pasos, nutrición y comentarios. ─── CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ─────────────────────────────── ✅ Imagen hero con gradiente y nombre de la receta visible ✅ Tabs funcionales: Ingredientes ¦ Pasos ¦ Nutrición ✅ Botón "Guardar" actualiza el estado en Zustand ✅ Botón "Like" cambia icono con animación (optimistic UI) ✅ Sección de comentarios con datos mock renderiza ✅ Responsive: mobile ≤ 768px, desktop > 768px ✅ Skeleton loader mientras carga ─── COMPONENTES AFECTADOS ───────────────────────────────── /app/recetas/[id]/page.jsx /components/receta/RecetaHero.jsx /components/receta/TabsNutricion.jsx ─── NOTAS TÉCNICAS ──────────────────────────────────────── - Usar datos mock de /mocks/receta.json hasta Sprint 13 - TanStack Query: queryKey: ['receta', id] - Zod schema para validar props antes de renderizar

4. Cómo Documentar el Contexto para Claude Pasa contexto exacto para que pueda ayudarte en cada sesión

Claude no recuerda conversaciones anteriores entre sesiones. Cada vez que quieras retomar el desarrollo, necesitas pasarme un documento de contexto. Aquí te explico el formato óptimo.

## 4.1 El Documento de Contexto de Sesión (context.md)

Crea un archivo context.md en la raíz de tu proyecto y actualízalo al final de cada sesión de trabajo. Cuando empieces una nueva sesión conmigo, adjunta ese archivo.

# Contexto de Sesión — TFG Gastronómica **Fecha:** 2025-03-13 **Sprint Actual:** Sprint 4 — Detalle Receta + Crear Receta **Fase:** Frontend (Fase 2 de 7) ## Estado Actual - ✅ Completado: Landing, Login, Registro, OAuth, Nav, Home Feed, Búsqueda - 🔄 En progreso: Página de detalle de receta (/recetas/[id]) - 🔜 Pendiente este sprint: Formulario crear receta, Modo Manos Libres ## Problema / Tarea para Esta Sesión Necesito implementar las tabs (Ingredientes ¦ Pasos ¦ Nutrición) del detalle de receta. La tab de nutrición debe mostrar datos de /mocks/nutricion.json. ## Stack Activo en Esta Fase - Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript - Tailwind CSS + shadcn/ui (Button, Tabs, Card, Badge) - TanStack Query (datos mock por ahora) - Zustand store: useRecetaStore ## Estructura de Carpetas Relevante /app/recetas/[id]/ page.jsx ← componente principal (ya creado, te lo adjunto) /components/receta/ RecetaHero.jsx ← imagen + título (✅ hecho) RecetaTabsInfo.jsx ← ESTO ES LO QUE NECESITO CREAR ## Tipos TypeScript (schema Zod relevante) type RecetaDetalle = { id: string; nombre: string; ingredientes: Array<{ nombre: string; cantidad: number; unidad: string }>; pasos: string[]; infoNutricion: { calorias: number; proteinas: number; grasas: number; carbos: number }; } ## APIs que se usarán en el futuro (mock ahora) - GET /api/recetas/:id → devuelve RecetaDetalle - POST /api/recetas/:id/like → toggle like - GET /api/recetas/:id/nutricion → InfoNutricion (Edamam en backend)

## 4.2 Tipos de Documentos de Contexto

| Tipo de Documento | Cuándo Usarlo | Formato |
| --- | --- | --- |
| context.md | Inicio de cada sesión de trabajo | Estado + tarea actual + código relevante |
| api-contract.md | Al definir un endpoint nuevo | Ruta, método, request, response, errores |
| schema.md | Al crear modelos Mongoose | Campos, tipos, validaciones, relaciones |
| integration.md | Fase de integración FE↔BE | Cómo el FE llama al BE, hooks usados, JWT |
| phase-report.md | Al terminar cada fase | Estado completo, pendientes, decisiones |

## 4.3 Ejemplo: Contrato de API (api-contract.md)

# Contrato API — POST /api/recetas ## Metadata - Versión: 1.0 - Autenticación: JWT requerido (Bearer token) - Rate limit: 10 req/min por usuario ## Request POST /api/recetas Content-Type: multipart/form-data { nombre: string (3-100 chars), descripcion: string (max 500), ingredientes: Array<{ nombre: string, cantidad: number, unidad: string }>, pasos: string[] (mín 1 paso), tiempoPreparacion: number (minutos), numRaciones: number, dificultad: "facil" ¦ "media" ¦ "dificil", imagenUrl?: string (Cloudinary URL, opcional), filtros?: string[] } ## Respuesta Exitosa (201) { success: true, data: { id: string, ...RecetaDetalle } } ## Errores 400 — Validación Zod fallida → { errors: ZodError[] } 401 — Token inválido o expirado 429 — Rate limit excedido ## Uso en Frontend (useRecetas hook) const { mutate: crearReceta } = useMutation({ mutationFn: (data) => axios.post('/api/recetas', data), onSuccess: () => queryClient.invalidateQueries(['recetas']) })

5. Documento de Cierre de Fase (Phase Report) Plantilla para generar al terminar cada fase de desarrollo

Al finalizar cada fase, genera un Phase Report. Este documento sirve de "memoria" del proyecto y se adjunta en las siguientes sesiones para que Claude (y tú mismo) tengáis contexto completo de las decisiones tomadas.

## 5.1 Plantilla Phase Report

# Phase Report — Fase 2: Core UI Recetas **Fecha de cierre:** 2025-04-01 **Duración real:** 3 semanas (previsto: 3 semanas) **Sprint cubiertos:** Sprint 3 y Sprint 4 ═══════════════════════════════════════════════════ ## 1. RESUMEN EJECUTIVO ═══════════════════════════════════════════════════ La Fase 2 está COMPLETA. Se implementó el feed de recetas, la búsqueda, la vista de detalle y el formulario de creación. El Modo Manos Libres queda pendiente para la Fase 3 por mayor complejidad de la Web Speech API de lo previsto. Estado: ✅ COMPLETA (con 1 ítem movido a siguiente fase) ═══════════════════════════════════════════════════ ## 2. PANTALLAS IMPLEMENTADAS ═══════════════════════════════════════════════════ ✅ /app/page.jsx — Home Feed ✅ /app/recetas/[id]/page.jsx — Detalle Receta ✅ /app/recetas/nueva/page.jsx — Crear Receta ✅ /components/receta/RecetaCard — Card del feed ✅ /components/receta/RecetaHero — Hero del detalle ✅ /components/receta/TabsInfo — Tabs ingredientes/pasos ⏩ Modo Manos Libres — Movido a Fase 3 ═══════════════════════════════════════════════════ ## 3. ESTADO DEL STORE (ZUSTAND) ═══════════════════════════════════════════════════ useRecetaStore: - recetas: Receta[] — feed actual - recetaActiva: Receta ¦ null — detalle abierto - filtros: FiltrosReceta — filtros activos - recetasGuardadas: string[] — IDs guardados por usuario ═══════════════════════════════════════════════════ ## 4. CONEXIONES API — ESTADO ACTUAL (MOCK) ═══════════════════════════════════════════════════ Todos los datos vienen de /mocks/*.json GET /api/recetas → /mocks/recetas.json GET /api/recetas/:id → /mocks/receta-detalle.json POST /api/recetas → console.log (mock) GET /api/recetas/buscar → filtrado en cliente sobre mock CUANDO SE CONECTE EL BACKEND (Fase 5): - Reemplazar llamadas mock en useRecetas.js - Añadir interceptor JWT en axios.instance.js - Activar TanStack Query con staleTime: 5 * 60 * 1000 ═══════════════════════════════════════════════════ ## 5. DEPENDENCIAS INSTALADAS EN ESTA FASE ═══════════════════════════════════════════════════ - @tanstack/react-query@5.x - zustand@4.x - axios@1.x - @hello-pangea/dnd (drag-and-drop en crear receta) - react-hook-form + @hookform/resolvers ═══════════════════════════════════════════════════ ## 6. DECISIONES TÉCNICAS TOMADAS ═══════════════════════════════════════════════════ - App Router de Next.js (no Pages Router) → mejor para RSC futuros - Tabs de shadcn/ui en lugar de implementación custom → más accesible - Formulario multi-step con estado en Zustand (no en URL) → más simple - Imágenes: next/image con placeholder blur → mejor LCP ═══════════════════════════════════════════════════ ## 7. DEUDA TÉCNICA IDENTIFICADA ═══════════════════════════════════════════════════ - Los skeleton loaders no tienen tests - El formulario de receta no valida pasos vacíos antes de enviar - Las animaciones Framer Motion no respetan prefers-reduced-motion ═══════════════════════════════════════════════════ ## 8. PRÓXIMA FASE (Fase 3: Features Avanzadas) ═══════════════════════════════════════════════════ Empezar por: 1. Modo Manos Libres (movido de esta fase) 2. Despensa Virtual (useDespensa hook + UI) 3. Chat IA (interfaz primero, Gemini en Fase 6)

## 5.2 Cómo Usar el Phase Report con Claude

- Al terminar una fase, genera el Phase Report siguiendo la plantilla anterior.

- Guárdalo como /docs/phase-reports/fase-N.md en tu repo.

- Al iniciar la siguiente fase, adjunta AMBOS: el context.md (sesión actual) + el phase-report de la fase anterior.

- Dile a Claude: "Adjunto el Phase Report de la Fase 2 y el contexto de la sesión actual. Continuemos con la Fase 3."

- Claude leerá los documentos y tendrá contexto completo de decisiones, deuda técnica y estado.

| 🤖 | Tip: Puedes pedirle a Claude que te ayude a GENERAR el Phase Report al final de cada fase. Sólo dile: "Ayúdame a generar el Phase Report de la Fase 2 en base a lo que hemos desarrollado en esta sesión." |
| --- | --- |

6. Flujo de Trabajo Recomendado Cómo encaja todo: Linear + GitHub + Claude

## 6.1 Flujo por Sprint (2 semanas)

| Día | Actividad | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Lunes (inicio sprint) | Sprint Planning: mover issues de backlog a Cycle activo | Linear |
| Lunes (inicio sprint) | Actualizar context.md con objetivos del sprint | VS Code + repo |
| Diario | Trabajar en issues. Commit frecuente con mensaje claro. | GitHub |
| Diario (si usas Claude) | Adjuntar context.md al inicio de sesión con Claude | claude.ai |
| Viernes de cada semana | Actualizar estado de issues en Linear (In Progress → Done) | Linear |
| Domingo (fin sprint) | Sprint Review: ¿qué se completó? ¿qué se mueve? | Linear |
| Domingo (fin sprint) | Si es fin de fase: generar Phase Report | Claude + docs/ |
| Domingo (fin sprint) | Sprint Retrospectiva: anotar en Notion qué mejorar | Notion |

## 6.2 Formato de Commits (Conventional Commits)

Usar commits semánticos facilita entender la historia del proyecto y genera CHANGELOGs automáticos:

feat(auth): añadir login con Google OAuth fix(recetas): corregir scroll infinito en iOS Safari style(home): ajustar espaciado cards en mobile refactor(hooks): extraer lógica de paginación a usePagination docs(api): documentar endpoint POST /api/recetas chore(deps): actualizar tanstack-query a 5.28.0

## 6.3 Estructura de Carpetas Recomendada

/ ├── app/ ← Next.js App Router │ ├── (auth)/login/ │ ├── (auth)/registro/ │ ├── recetas/[id]/ │ ├── despensa/ │ ├── chat/ │ ├── grupos/ │ └── perfil/[username]/ ├── components/ │ ├── ui/ ← shadcn/ui (no tocar) │ ├── receta/ ← componentes de recetas │ ├── despensa/ │ ├── chat/ │ └── shared/ ← Nav, Header, Skeleton... ├── hooks/ ← Custom hooks │ ├── useAuth.js │ ├── useRecetas.js │ └── ... ├── store/ ← Zustand ├── lib/ │ ├── axios.js ← instancia configurada │ └── validations/ ← schemas Zod ├── mocks/ ← JSON para desarrollo FE ├── docs/ │ ├── context.md ← ACTUALIZAR CADA SESIÓN │ ├── api-contracts/ │ └── phase-reports/ └── .github/workflows/ ← CI/CD GitHub Actions

Checklist de Inicio de Proyecto Lo primero que debes hacer antes de escribir código

Sigue este checklist en la Fase 0 (Semana 1) antes de empezar a desarrollar:

## Setup Inicial

- Crear repositorio en GitHub (público para portafolio, o privado)

- Inicializar Next.js 14: npx create-next-app@latest --typescript --tailwind --app

- Instalar shadcn/ui: npx shadcn-ui@latest init

- Configurar ESLint + Prettier con reglas estrictas

- Crear /docs/context.md con el estado inicial

- Configurar GitHub Actions para CI básico (lint en cada PR)

## Linear Setup

- Crear Workspace "TFG Gastronómica"

- Crear Épicas E1-E9 como Issues de tipo Epic

- Crear Sprint 1 como Cycle (2 semanas)

- Importar las historias del Sprint 1 de este documento

- Conectar Linear con GitHub para auto-cerrar issues con commits

## Variables de Entorno

# .env.local (NUNCA subir a GitHub) NEXTAUTH_SECRET=tu_secret_aqui NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000 GOOGLE_CLIENT_ID=... GOOGLE_CLIENT_SECRET=... # Estas se añaden en fases posteriores: # MONGODB_URI=mongodb+srv://... # GEMINI_API_KEY=... # EDAMAM_APP_ID=... # CLOUDINARY_URL=... # UPSTASH_REDIS_URL=...

| 🎯 | Este documento es un punto de partida. Conforme avances, actualiza el context.md y genera los Phase Reports al terminar cada fase. Juntos construiremos cada funcionalidad paso a paso. ¡Mucho ánimo con el TFG! 🚀 |
| --- | --- |

7. Gestión de Cambios durante el Desarrollo Cómo registrar y comunicar modificaciones en vistas, API y dominio

Los cambios son inevitables en cualquier TFG: el diseño evoluciona, los requisitos se refinan, y las APIs cambian al conectar el frontend con el backend. El sistema que se describe aquí tiene un único principio: un cambio = una entrada con ID único, estado y archivos afectados.

## 7.1 Estructura de Ficheros de Cambios

Crea la carpeta /docs/changes/ en la raíz del repo con estos tres ficheros. Cada tipo de cambio tiene su propio log para no mezclar contextos:

/docs/changes/ ├── ui-changes.md ← cambios en vistas, componentes, wireframes ├── api-changes.md ← cambios en endpoints, contratos, hooks └── domain-changes.md ← cambios en modelo de dominio, schemas, BD

## 7.2 Formato Estándar de Entrada (ID + Estado + Impacto)

Todas las entradas en los tres ficheros siguen esta estructura. El campo Estado es el más importante: te indica de un vistazo qué está pendiente de implementar.

| Estado | Significado | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| ⏳ Pendiente | Cambio decidido pero aún no implementado en código | Añadir al backlog de Linear |
| 🔄 En Progreso | Se está implementando en el sprint activo | Issue activa en Linear |
| ✅ Completado | Implementado, testeado y en rama main | No requiere acción |
| 🚫 Descartado | Se decidió no implementar. Se mantiene como registro del porqué. | Documentar el motivo |

## 7.3 Ejemplo: ui-changes.md (Cambios en Vistas)

Para cualquier cambio que afecte a pantallas, layouts, componentes visuales o interacciones del usuario. El prefijo [UI-XXX] identifica el cambio de forma única.

# ui-changes.md — Log de Cambios en Vistas ## Pendientes ## En Progreso ## Completados ## Descartados ───────────────────────────────────────────────────────────── ## [UI-001] Home Feed — Eliminar carousel, usar grid 2 columnas Fecha: 2025-03-15 ¦ Estado: ⏳ Pendiente ¦ Sprint: 3 Wireframe original: Embla Carousel horizontal en Home Cambio: Grid de 2 col en mobile, 3 col en desktop (más contenido visible) Archivos afectados: - /app/page.jsx ← sustituir <EmblaCarousel> por <RecetasGrid> - /components/receta/RecetasGrid.jsx ← NUEVO componente Motivo: El carousel oculta demasiado contenido; el grid mejora la exploracion ───────────────────────────────────────────────────────────── ## [UI-002] Detalle Receta — 3 tabs en vez de scroll largo ✅ Completado Fecha: 2025-03-10 ¦ Commit: feat(receta): implementar tabs ingredientes/pasos

## 7.4 Ejemplo: api-changes.md (Cambios en Endpoints y Hooks)

Para cambios en el contrato entre frontend y backend: nuevos campos en el request/response, cambios en rutas, o modificaciones en hooks de TanStack Query. El prefijo [API-XXX] identifica el cambio.

# api-changes.md — Log de Cambios en API y Hooks ───────────────────────────────────────────────────────────── ## [API-001] GET /api/recetas — Añadir paginación por cursor Fecha: 2025-03-18 ¦ Estado: ⏳ Pendiente ¦ Afecta: FE + BE Antes: GET /api/recetas?page=1&limit=10 (offset paginacion) Despues: GET /api/recetas?cursor=<id>&limit=10 (cursor paginacion) Response: { data: Receta[], nextCursor: string ¦ null } Archivos afectados: FE: /hooks/useRecetas.js ← useInfiniteQuery en vez de useQuery BE: /controllers/recetasController.js ← lógica cursor MongoDB Motivo: La paginacion por offset falla con insercion concurrente en el feed

## 7.5 Ejemplo: domain-changes.md (Cambios en el Modelo)

Para cambios en el modelo de dominio: nuevos campos en entidades, relaciones nuevas, cambios en schemas Zod o modelos Mongoose. Especialmente importante para que Claude entienda el estado real del modelo al retomar sesiones.

# domain-changes.md — Log de Cambios en Modelo de Dominio ───────────────────────────────────────────────────────────── ## [DOM-001] Entidad Receta — Añadir campo esBorrador Fecha: 2025-03-20 ¦ Estado: ⏳ Pendiente ¦ Entidad: Receta Campo nuevo: esBorrador: Boolean (default: false) Impacto en capas: Zod (FE): /lib/validations/receta.schema.ts → añadir esBorrador Mongoose (BE): /models/Receta.model.js → añadir campo + index Feed (BE): filtrar esBorrador:false en GET /api/recetas Motivo: Permitir guardar borradores antes de publicar (solicitado en revisión)

## 7.6 Cómo Pasar los Cambios a Claude en Cada Sesión

Añade siempre una sección de cambios pendientes en el context.md antes de iniciar sesión. Ejemplo del bloque que debes incluir:

## Cambios Activos Esta Sesión (sección en context.md) UI: [UI-001] Sustituir carousel por grid en Home → ver ui-changes.md API: [API-001] Cambiar paginacion a cursor → ver api-changes.md DOM: [DOM-001] Añadir esBorrador a Receta → ver domain-changes.md Adjuntar: ui-changes.md + api-changes.md + domain-changes.md

| 🔑 | Regla de oro: nunca modifiques una entrada completada. Si el cambio vuelve a evolucionar, crea una entrada nueva ([UI-004] en vez de editar [UI-001]). Esto te da un historial completo de decisiones para la memoria del TFG. |
| --- | --- |